国信招标集团股份有限公司

招 标 公 告

招标编号：GXTC-1202119

## 1. 招标条件

本招标项目中节能临沂20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目EPC工程总承包已由 山东省发改委批准建设，项目业主为 中节能(临沂)光伏农业科技有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为中节能太阳能科技有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行国内公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

建设地点：临沂市河东区汤头街道办事处塔桥村

建设规模：20MWP

计划工期：2012.12.1-2013.5.31  总工期 180日历天，要求2013年3月31日前并网发电。

招标范围：中节能临沂20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目EPC工程总承包内容为:园区设计与施工；  光伏系统设计与施工；农业种植方案设计；整个项目经济分析（包括电站系统、农业种植）。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须同时具备如下要求 :(1) 施工方面资质：电力工程总承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；(2) 设计方面资质：电力行业新能源发电工程设计乙级及以上资质或电力工程设计乙级及以上资质。

施工方面业绩要求：必须近两年至少具有一个20MWp以上（含20MWp）单体光伏电站EPC总包施工经验或近两年内累计达到50MWp以上光伏电站EPC总包施工经验；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

设计方面业绩要求：必须近两年至少具有一个20MWp以上（含20MWp）单体光伏电站设计经验或近两年内累计达到50MWp以上光伏设计经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：1）投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的主体，并声明联合体各方的权力和义务、相关工作范围，本项目招标人只针对代表主体投标办理一切相关业务；2）联合体各方均需具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结。（投标时提供相关证明） 。

3.3所有参与联合体投标的成员只能在本项目投标中参与一次，且其下属的任何控股公司均不得再参与投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2012年 11月14日至 2012年11月 21日，每日上午 9:00时至 11:30 时，下午 13:00时至 16:30时（北京时间，下同，节假日休息），在 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层国信招标集团股份有限公司前台持单位法人授权书原件，被授权人身份证复印件、营业执照复印件及资质证书复印件购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价 2000.00 元，售后不退。 （请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。）

4.3 邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费） 50元。招标人在收到上述资料和邮购款（含手续费）后 2日内寄送。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2012年12月 6日 9 时30分，地点为 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦国信招标集团股份有限公司9层会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中国采购与招标网上发布。

## 7. 联系方式

招 标 人：中节能太阳能科技有限公司          招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

地    址：北京市海淀区西直门北大街          地    址： 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦

42号节能大厦7层

邮    编： 100082                           邮    编：  100044

联 系 人： 李菁楠                           联 系 人： 祝明广  、宋巧红、

电    话： 010-62247135                     电    话： 010-88354433-213、399

传    真： 010-88356019

电子邮件： zhumg008@gmail.com

开户银行： 中信银行首体南路支行

账    号：7112510182600005361

国信招标集团股份有限公司

2012年11月14日

附件

购买标书登记表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 营业注册号 |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系电话（座机） |  | 传真 |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 法人 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 邮寄详细地址 |  |  |  |  |  |
| 购买的标段 |  |  |  |  |  |
| 招标文件费用 |  |  |  | 共计： 元（人民币） |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |

（报名投标的单位，请自行将此表格复制编辑后发送邮件到zhumg008@gmail.com ，后电话联系）