吉林电力股份有限公司

吉林电力格尔木20MWp并网光伏电站工程

接地变及消弧线圈二次招标公告

- 招标公告201211032号

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对吉林电力格尔木20MWp并网光伏电站工程接地变及消弧线圈进行公开招标。

一、项目基本情况

招标人：吉林电力股份有限公司

设计单位：中国水电顾问集团西北勘测设计研究院

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目地点：青海格尔木

项目资金来源：业主注册资本金及银行贷款

项目整体进度：初步拟定2012年11月1日开工，12月30日完成支架基础，2013年2月28日完成光伏组件阵列安装，3月10日完成逆变器室、升压变安装施工及光伏阵列电缆敷设，2013年3月30日前投产发电。

二、本次招标标段情况一览表

| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 主要指标 | 招标文件 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F04000512SZ01SB003000002 | 接地变及消弧线圈 | 35千伏接地变及消弧线圈1套、380伏配电箱20面、1组35千伏户外隔离开关、1组避雷器 | 1000 |

注：购买招标文件所需的实际价格＝上述招标文件价格×中国电力设备信息网在线发售招标文件费率（具体费率详见网站购买招标文件申请表）。

三、投标人资格要求

（一）基本资格要求

1.投标人应具有独立订立合同的法人资格；

2.具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书；

3.近三年内，投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩；

4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

5.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

6.经营状况良好；

7、国内有厂家直接供货的设备，不接受中间代理机构的投标。

（二）专项资格要求

投标人必须在国内近5年内至少有2套接地变及消弧线圈2年以上的商业运行经验

四、发售招标文件事宜

（一）发售时间和地点

2012年11月22日-2012年11月28日（法定节假日除外），上午9:00-11:30，下午1:30-4:30在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）上在线发售，不接受来人现场购买。

（二）购买方式

1．网站注册

未曾在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）上注册的单位应先进行网站注册，注册时须上传如下资料的扫描件：

（1）企业法人营业执照副本（必须是年审有效期内的，加盖单位公章，正页与年审页合并制作在一页内）。

（2）注册联系人身份证件（二代身份证双面合并制作在一页内）。

2．资料审核

在上述发售时间内，登录中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）填写购买招标文件申请表并上传如下文件资料的扫描件：

（1）法定代表人授权委托书（按网站要求的格式出具）。

（2）购买联系人（被授权人）身份证（二代身份证双面合并制作在一页内）。

3．费用支付

（1）在线支付

在中国电力设备信息网上进行在线支付（目前支持中国工商银行企业网银注册账户和个人网银注册账户）。

推荐采用此种方式支付招标文件费用，可以省去扫描上传电汇回单以及等待汇款信息审核的时间，以便及时下载招标文件。

（2）电汇支付

将招标文件款项汇入指定的银行账号，办理汇款后在中国电力设备信息网上填写汇款信息并上传电汇回单扫描件。

汇款账号信息：

开户名称：中国电能成套设备有限公司北京分公司

帐    号：0200 0223 0900 3403 231

开户银行：工行北京六铺炕支行

4．文件下载

购买招标文件费用在线支付成功，或电汇支付信息审核通过后即开通招标文件电子版下载功能；纸质招标文件可在开标前领取，如要求邮寄需另收取每标段100元的邮寄费，此费用应与购买招标文件款项一同支付。

（三）招标文件购买联系方式

电  话：010-51965501

传  真：010-51965800转5501

E-mail：info@cpcec.com

（四）招标文件答疑联系方式

单位名称：中国电能成套设备有限公司

联系人姓名：于水  孟静

电    话：010-51965773  010-51965762

传    真：010-51965760

电子邮件：yushui@cpcec.com；mengjing@cpcec.com

（五）其它事项

1．招标文件一经售出，费用概不退还。

2．本公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）和中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）上公开发布。

五、截标/开标时间、地点

截标/开标时间：2012年12月12日（具体时间另行通知）

截标/开标地点：北京市（具体地点另行通知）

二○一二年十一月二十二日