中国长江三峡集团公司  三峡国际招标有限责任公司

三峡新能源利川汪营风电场风机及箱变基础施工

招 标 公 告

（招标编号：TGT-LCWY/TJ201202D）

| - 三峡新能源利川汪营风电场（48MW）工程已由湖北省发展和改革委员会鄂发改能源[2012]649号文批准建设，已具备招标条件，三峡新能源利川风电有限公司作为招标人，根据工程建设计划，委托三峡国际招标有限责任公司作为招标代理，对该项目进行公开招标。 - 项目概况：三峡新能源利川汪营风电项目位于湖北省利川市城区西北34km齐岳山，海拔1500～1800m，属中山地区，山脉走向为南西—北东，属山脊地形，全长120km，平均宽3.5km。利川风电项目总规划装机容量约200MW，其中利川汪营风电场规划装机容量为48MW，安装2000kW风力发电机组24台。 风机基础采用现浇钢筋混凝土圆形基础，基础直径为17m，厚0.7~3.5m，埋深3.2m。风机安装场地尺寸为40m×60m。 - 招标人拟采用自有资金和自筹资金用于本合同项下的支付。 - 本次招标工程范围为：24台风机基础及24台箱变基础的施工。包括为完成上述工作所需的地基处理、基础土石方开挖和回填、预应力锚栓组合件（预应力锚栓组合件的卸车、保管、安装等）、预埋管和接地网埋设、钢筋混凝土浇筑及养护和维修等。 工期要求：总工期为90日历天(计划于2012年 8 月20日开工);首台机风机基础完工时间2012年9月5日前。工程质量要求符合设计文件及其他相关规范的要求。 - 投标人资质和条件 （1）具有独立法人资格；及 （2）具有电力工程施工总承包二级及以上资质；或房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质；或水利水电工程施工总承包二级及以上资质；及 （3）投标人的项目经理应至少具有“二级建造师执业资格”，具有担任过工程施工项目经理的履历；及 （4）具有实施投标项目的技术能力、施工经验、施工装备、技术人员和技术工人力量、质量保证能力和资信；及 （5）质量保证体系通过了ISO9000系列标准的认证；及 （6）财务状况良好。 |  | - 投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。招标人不接受联营体或联合体的投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与其全资子公司或控股公司不得同时参加投标。 - 有意向的投标人应通过注册登陆三峡国际招标有限责任公司公司网站（网址：www.tgtiis.com）获取进一步的信息，并于北京时间2012年7月17 日起（每日9:00~11:30，14:00~17:00，节假日除外）在北京市海淀区玉渊潭南路一号B座3层312室三峡国际招标有限责任公司直接购买招标文件，或通过银行汇款至三峡国际招标有限责任公司的开户行：工商银行北京中环广场支行(账号：0200209519200005317)，汇款用途请填写（TGT-LCWY/TJ201202D BSK），招标文件将凭银行汇款凭证和本项目的授权委托书(含地址、联系方式)传真件邮寄。本招标文件（含印刷版和电子版）每套售价共1000元人民币，以同样价格多购不限，售后不退。 - 标前会及现场察勘的时间和地点：招标人将于2012年7月 21 日上午9:00，在湖北省恩施州利川市胜利大道112号召开标前会，会后组织投标人考察现场，费用自理。 - 投标文件应附交按招标文件规定的投标保证金，金额10万元。未按规定附交投标保证金的投标文件将被拒绝。 - 所有投标文件（包括符合招标文件规定的投标担保）应于投标截止时间2012年8月 6日北京时间上午10：00时之前在北京市海淀区玉渊潭南路一号B座三峡集团2层会议室递交给招标代理。迟交的投标文件将被拒绝。 - 招标人将于投标截止时间2012年8月 6 日北京时间上午10：00时在上述投标文件递交地点进行公开开标。届时，各投标人应派代表出席。 - 本公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn/）、中国长江三峡集团公司（www.ctgpc.com.cn/）、三峡国际招标有限责任公司（www.tgtiis.com /）网站上同时发布。 招标人：三峡新能源利川风电有限公司 地址： 湖北利川市胜利大道112号 联系人：孙先生 电话：13972003450 传真：0718-7213271 招标代理：三峡国际招标有限责任公司 地址：北京市海淀区玉渊潭南路一号B座3层312室 联系人：王宽 电话：010-57081317 传真：010-57081320 |
| --- | --- | --- |