中国大唐集团公司所属部分风电项目后评价报名材料要求

报名时请提供以下资料:

文件和资料请按下列格式和顺序装订：

1、关于资格的声明函；（附件一）

2、法定代表人授权书；（附件二）

3、《企业基本情况表》；（附件三）

- 企业法人营业执照（经年检的工商局复印件）；

- 税务登记证、组织机构代码证

- 主负责人的职称、资格证明资料，及工程咨询工作简历

7、公司简介

8、质量保证体系及其质量认证证明；

9、银行资信证明或国家有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明（信用等级）；

10、近三年与本次投标项目同类型及同等级后评价业绩表及用户使用证明（包括正在执行的合同）；（附件四）

11、目前与本次投标项目同类型正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

12、近三年经济行为受到起诉情况（由专业律师事务所或企业常年聘请的法律顾问出具）；

13、其它文件和资料。

### 附件一：关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：  招标代理机构

我公司提供的资料和文件中，所有关于本企业的资格文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

授权代表签字：

投标人公章：

### 附件二：法定代表人授权书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加            （招标单位）的             工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：              职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：      年      月      日

大唐集团公司所属部分电厂项目简介

- 一、标段划分和招标范围：

| 序号 | 招标编号 | 标的 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIEE12-DTJT-HPJ009 | 项目后评价 | 辉腾梁风电1－3期 |
| 2 | BIEE12-DTJT-HPJ010 |  | 双辽风电一、二期 |
| 3 | BIEE12-DTJT-HPJ011 |  | 莱州风电一、二、三期 |
| 4 | BIEE12-DTJT-HPJ012 |  | 玻立克一、二期 |

二、项目简介：
1、辉腾梁B区一期、二期、三期工程基本情况:

每期容量4.95MW，单台1.5MW额定功率，每期33台风力发电机组。为中国大唐集团新能源股份有限责任公司全资建设。一期项目于2006年7月开工，2005年9月28日核准，2008年6月6日投产，初设批准概算计划总投资49782万元；二期项目于2007年7月开工， 2008年9月6日投产，初设批准概算计划总投资45270万元；三期项目于2008年8月开工， 2009年8月24日投产，初设批准概算计划总投资48270万元；

2、双辽风电一期、二期工程基本情况：

项目位于吉林省双辽市茂林堡石图镇，由中国大唐集团新能源股份有限公司及中电中国风力发电（北方）有限公司分别以51%、49%的比列共同出资建设。一期项目总装机容量49.3MW，单台0.85MW额定功率，58台风力发电机组。于2005年9月28日核准，2006年5月1日开工，2007年04月20日经240小时试运合格后全部投入运行。项目批复概算49235万元，竣工决算总投资45190万元。二期项目总装机容量49.5MW，单台1.5MW额定功率， 33台风力发电机组。于2008年4月29日核准，2008年08月20日开始施工，2009年05月20日经240小时试运合格后全部投入运行。项目批复概算52898.48万元，竣工决算总投资44001万元。

3、莱州风电一期、二期、三期工程基本情况：

位于山东省莱州市土山镇。每期容量4.95MW，单台1.5MW额定功率，每期33台风力发电机组。设计建设一座220kV变电站，安装主变一台。由大唐新能源公司以100%比例出资建设。一期工程于2007年7月核准（鲁发改能交[2007]614号），初设批准概算计划总投资52392万元，2007年8月31日开工，2009年12月19日机组全部投产发电。二期工程于2008年1月17日核准（鲁发改能交[2008]47号），于2008年3月7日开工，2009年12月19日机组全部投产发电，初设批准概算计划总投资46045万元。三期工程于2010年7月23日核准（鲁发改能交[2010]926号），于2010年10月开工建设，2011年底机组全部投产发电，初设批准概算计划总投资57437万元。

4、玻力克一期、二期工程基本情况

位于赤峰市西北部，隶属翁牛特旗。由大唐新能源股份有限公司、韩电内蒙国际有限公司分别以60%和40%的比例共同出资建设。一期工程核准容量为49.3MW，单台0.85MW额定功率，58台风力发电机组。于2006年8月8日核准，开工批复时间为2006年9月20日，全部机组并网发电时间为2008年12月25日。执行概算总投资50507万元，竣工决算总投资45659万元。二期工程核准容量为49.5MW，单台1.5MW额定功率，每期33台风力发电机组。于2008年1月19日核准，开工批复时间为2008年5月6日，全部机组并网发电时间为2009年6月6日。执行概算总投资59013万元，竣工决算总投资50789万元。

### 附件三：企业基本情况表（格式）

| 企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标标段名称及标段号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  | 公司品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 |  |  |  |  |  |  | 经营资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |  |  | 雇员人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |  |  | 进出口经营权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *法定代表人 |  |  |  |  |  |  | *联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *本次投标 联系人 |  |  |  |  |  |  | *电话／手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *传真 |  |  |  |  |  |  | *电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本财务信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人登记号 |  |  |  | 信用等级（评议机构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 资产 | 负债 |  | 流动资产 |  |  |  | 流动负债 |  | 净利润 |  |  | 销售收入 |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

为便于下一步招标工作流程，标注*项目请务必填写。

### 附件四：企业近三年与本次投标项目类似业绩表（格式）

投标人          近三年业绩表（格式）

| 序号 | 项目名称、规格及所在地 | 咨询内容 | 数量 | 项目状态 | 合同状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目状态中填写项目目前的情况，包括筹建状态、在建状态、投产状态等；

2、合同状态中填写合同目前情况，包括准备执行、正在执行及执行结束等。

3、后附用户使用证明材料。