招标公告

项目名称：汕尾电厂1、2号机组烟气脱硝工程引风机更换改造项目

招标编号：0724-1204C05N1729

日    期：2012年9月13日

1、国义招标股份有限公司（以下简称“招标机构”）受广东红海湾发电有限公司（以下简称“招标方”）委托，就汕尾电厂1、2号机组烟气脱硝工程引风机更换改造项目进行公开招标，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称“投标人”）按照本公告的要求提出报名申请。

2、项目概况和招标范围：

2.1项目概况：

汕尾发电厂总体规划装机容量为4×600MW+4×1000MW等级机组，分两期建设，一期工程建设4×600MW等级机组(即2×600+2×660MW)，二期建设4×1000MW等级机组。一期工程1、2号机组（2×600MW）国产超临界燃煤机组于2008年初投入商业运行，3、4号机组也已于2011年投入商业运行，其中3、4号机组已同步建设烟气脱硝装置。

根据广东省有关环保要求，汕尾电厂1、2号机组需要增建脱硝装置，需要同步更换引风机。第一台机组计划在2013年4月20日至2013年6月30日进行大修，第二台机组计划在2013年11月10日至2014年1月10日进行大修，引风机改造工作必须在相应机组大修结束前建成。

本次招标为#1、#2锅炉脱硝改造工程配套的引风机设备采购招标，引风机（4台）改造采用液压式动叶调节轴流风机方案（取消增压风机）。

2.2招标范围：

本次招标为#1、#2锅炉脱硝改造工程配套的引风机及其附属设备的设计与供货。具体内容详见本项目招标文件技术规范书。

3、合格投标人的资格要求：

（1）投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人或境外企业在中国境内的合法机构，并有独立的法人资格和订立合同的权力。

（2）投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物设计、销售及售后服务的制造商。

（3）投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何联系。

- （4）只有在法律和财务上独立，按照商业法运作并独立于买方和招标代理机构的投标人才能参加投标。

- （5）投标人为本项目所提供的设备应与本工程相类似、或较规定的条件更严格，能提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料，提供有能力履行合同设备工程安装指导、调试、维护保养、修理及其他服务义务能力和经验的证明文件。

- （6）投标人必须具有权威机关颁发的有效ISO9000系列的认证书。

- （7）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一货物招标中同时投标。上述情况下，招标人只接受报价最低的投标人，其余投标按废标处理。

- （8）本次招标不接受联合体形式投标。

- （9）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- （10）业绩要求：

- 投标人在2006年1月至今有为国内电厂5个及以上单机容量不小于600MW的燃煤发电机组提供动叶可调引风机设备/脱硫增压风机设备的供货业绩，且这些设备至2012年8月31日止已正常投运并通过性能验收合格，在同类设备的安装、调试、运行中未发现重大的设备质量问题。

- 业绩应是投标人的，而不是其母公司、合作方或技术支持方的；投标人至少应当提供合同协议书、能清晰显示合同承包范围的合同资料、性能验收合格的投运证明（或用户证明，若设备已投运）。且投标人所提供的业绩证明合同文件或用户证明应当能清晰显示项目名称、供货范围、数量和型号，并要求加盖投标人公章。

若招标人提出要求，投标申请人必须就其所提供的资质（业绩）证明文件提供原件供招标人核对。所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，经招标监督部门核实，其投标资格将被取消。招标人保留对投标人的资质、所提供的业绩进行公示的权利。

4、有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人在报名前必须按本公告后附的格式和要求编写并提交编写并提交《投标报名申请表》后方可报名。投标申请人须提交两份申请文件（正本壹份，副本壹份），同时提交与纸质文件完全一致的采用WORD或PDF格式制作的电子版1份），纸质文件每页须加盖投标人公章。若招标人提出要求，投标申请人必须就其所提供的资质（业绩）证明文件提供原件供招标人核对。所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，经招标监督部门核实，其投标资格将被取消。

5、本项目采用公开招标方式，符合本公告第3条资格要求的投标申请人，在递交了合格的申请文件（按本公告附件格式编制，同时提供电子版）后成为正式投标人。投标申请人按以下安排办理报名手续，具体安排和流程如下：

(1)招标公告日期及投标报名的安排：

公告日期：2012年9月13日-2012年9月17日。

投标报名时间：2012年9月13日-2012年9月17日上午9:00～11:30，下午14:00～16:30（北京时间）。

地点：广州市东风东路726号（艺星大厦西座）16楼国义招标股份有限公司能源环保部。

(2)获取资格预审文件的安排：

时间：2012年9月13日-2012年9月17日

方式：从国义招标网站www.gmgitc.com下载。

(3)递交资格预审申请文件的安排（如果用快递的方式，以国义招标公司快递签收时间为准）：

时间：2012年9月22日上午9:30～11:30，下午13:30～15:30（北京时间）；

地点：广州市东风东路726号（艺星大厦西座）16楼国义招标股份有限公司能源环保部。

(4)投标人报名流程：

①详细阅读招标公告及其附件（从国义招标网站www.gmgitc.com下载）——②按公告要求报名16楼（张冬杰、赵令喜）报名——③获取资格预审文件——④根据规定的资格预审文件编制和准备资格预审申请文件——⑤按要求递交资格预审申请文件——⑥等候来自国义招标的资格预审结果及可办理购标手续的通知——⑦按要求办理购标事宜（由国义招标2楼综合部购标室负责）

(5)在必要时，为有助于报名申请文件的审查，招标代理机构可以分别要求投标人对其报名申请文件进行书面澄清；投标人对澄清问题的答复作为报名申请文件的组成部分。在本阶段的澄清中，投标人对澄清问题应在规定时间内一次性予以清晰明了的回复，招标代理机构有权拒绝投标人递交的第二次第三次补充资料；对于不是因招标代理机构提出澄清要求而引起的，而是由投标人主动提出的修改，招标代理机构有权不接受。

（6）当满足资格要求的投标申请人不足3名时为招标失败。

6、发售招标文件事宜

（1）招标文件售价：具体见招标文件（售后不退）。

（2）发售时间：具体日期另行通知，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。（北京时间，节假日除外）

注意：对于有要求提交报名申请文件的，请投标人务必在①提交了合格的报名申请文件，和②接到招标代理机构的通知后，才能领取招标文件以及支付招标文件费用。

（3）发售方式：

方式一、派员前来购标室办理购标事宜：（1）现场递交《招标文件发售登记表》；（2）现场缴纳标书款；（3）现场领取发票和纸质招标文件等资料。

方式二、采用邮购+汇款方式办理购标事宜：（1）按要求填写并传真《招标文件发售登记表》（同时附上支付凭证复印件）至购标室；（2）注意查收快递，以便及时接收来自购标室的纸质招标文件等资料和发票；（3）收款人账户信息见第4条。注意：及时传真《招标文件发售登记表》并同时附上汇款凭证复印件，并在传真后应及时与发售招标文件的联系人吴小姐联系确认。

（4）发售招标文件事宜由国义招标股份有限公司综合部购标室负责，具体联系人如下：

联系人：另行通知；

电话：另行通知；传真：020-37652396；

地址：广州市东风东路726号（艺星大厦西侧）2楼（购标室）(邮编:510080)

户    名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

（行号：308581002097）

账    号：120905690610808

7、招标代理机构不负责投标人准备申请文件、投标文件和递交标书所产生的任何成本或费用。有关此次招标之事宜（除发售招标文件事宜外），可按下列地址和电话以书面或传真的形式向招标代理机构查询：

名称：国义招标股份有限公司

地址：广州市东风东路726号(艺星大厦西侧)-16楼（邮编：510080）

电话：020-87768198-635、624；传真：020-87673286

联系人：梁凯旋（13570295838, gmglkx@qq.com）、张冬杰（13602752036,gmgdong@qq.com）、赵令喜（13503077217,NYHB99699@126.com）

8、招标人联系方式

名称：广东红海湾发电有限公司

地址：广东省汕尾市红海湾经济开发区（邮编：516623）

电话：0660-3408225（技术）、0663-6656954（商务）

传真：0660-3408331-156008（技术）

联系人：廖伟辉（技术）、高宇（商务）

9、本次招标的详细信息请查看：中国采购与招标网：“www.chinabidding.com.cn”，国义招标股份有限公司网站“www.gmgitc.com”。所有相关信息以国义招标股份有限公司网站公布为准。

广东红海湾发电有限公司

2012年9月13日

公告附件：

附件1投标报名申请表。

附件2申请文件。

附件1（用于投标报名）

| 投标报名申请表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: | 汕尾电厂1、2号机组烟气脱硝工程引风机改造项目 |  |  |  |  |
| 招标编号: | 0724-1204C05N1729 |  |  |  |  |
| 投标报名申请人名称 | 联系人 | 手机 | 邮箱 | 地址及邮编 | 电话及传真 |
|  |  |  |  |  | 电话： 传真： |
|  |  | 投标人单位公章 |  |  |  |
|  |  | 日期 |  |  |  |

附件2（用于申请文件编制）

项目名称：汕尾电厂1、2号机组烟气脱硝工程引风机改造项目

招标编号：0724-1204C05N1729

申请文件

申请人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人姓名：

签字：

技术来源 ：

授权代表的联系电话和手机：

电子邮箱：

传真：

申请人办公地址/邮编：

日期：

附件一：

投标申请人报名提交资料一览表

项目名称：

投标申请人（盖章）：

法定代表人（或其授权委托人）签名或盖章：

| 序号 | 项目 | 报名提交资料要求 | 备注 | 报名人确认 | 审核情况 (此栏不需报名单位填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明函 | 格式见附件二 |  |  |  |
| 2 | 企业营业执照副本及年检复印件 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 4 | 资质证明文件 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 5 | 管理体系认证证书 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 6 | 资信证明文件 | （格式自拟） |  |  |  |
| 7 | 有无重大经济行为受到刑事、行政处罚及民事起诉说明 | （格式自拟） |  |  |  |
| 8 | 拟派项目经理资料 | （格式自拟） |  |  |  |
| 9 | 满足公告资格要求的同类工程业绩表 | 盖公章复印件 （原件备查） | 1、业绩表格式见附件四。 |  |  |
| 10 | 与公告资格要求第5项内容相对应的合同文件 | 盖公章复印件 （原件备查） | 1、合同内容必须有首页、工作或供货范围、供货内容页和签字页。 |  |  |

注：1、此表附于报名资料内首页，作为报名资料目录；
    2、此表审核情况栏，报名单位须留空；
    3、报名人确认栏请在确认已提交资料后打“√”

附件二：

投标声明函

广东红海湾发电有限公司：

我司参加贵司  （招标编号）  之  （项目名称）  招标项目投标，在此保证，我司提交的投标文件所有资料材料是真实的，复印件与原件一致。如发现有虚假、隐瞒，贵司有权取消我司的投标资格并在投标阶段没收我司的投标保证金。我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明。

签字：

盖章：

日期：

附件三：

报名人资料格式

| 报名人名称 | 详细地址及邮编 | 技术来源 | 被授权人姓名 | 联系电话（办公室、手提） | 传真 | 电子邮箱 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1） 表后请附营业执照副本、生产许可证、法定代表人为本项目出具的法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件。

附件四：业绩表格式（按投标人业绩）

技术来源：

| 序号 | 业绩类型 | 机组容量 |  | 电厂名称 |  | 参与机组号 |  | 合同执行时间 | 运行时间 (月/年) | 是否新建机组 | 是否提供合同 (Y/N) | 电厂证明人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1）所提供的业绩必须能满足本招标公告第3条业绩要求。

2）对应于每项业绩，必须提供合同，运行业绩需同时附上业主证明或验收证明，文件必须能明确显示工作或供货范围、数量及签字页，否则招标人有权不承认该项业绩。

附件五 其它资料

请投标人提供能显示或证明以下本公告要求的（1）至（10）要求的证明资料。

（1）投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人或境外企业在中国境内的合法机构，并有独立的法人资格和订立合同的权力。

（2）投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物设计、销售及售后服务的制造商。

（3）投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何联系。

（4）只有在法律和财务上独立，按照商业法运作并独立于买方和招标代理机构的投标人才能参加投标。

（5）投标人为本项目所提供的设备应与本工程相类似、或较规定的条件更严格，能提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料，提供有能力履行合同设备工程安装指导、调试、维护保养、修理及其他服务义务能力和经验的证明文件。

（6）投标人必须具有权威机关颁发的有效ISO9000系列的认证书。

（7）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一货物招标中同时投标。上述情况下，招标人只接受报价最低的投标人，其余投标按废标处理。

（8）本次招标不接受联合体形式投标。

（9）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

（10）业绩要求：

投标人在2006年1月至今有为国内电厂5个及以上单机容量不小于600MW的燃煤发电机组提供动叶可调引风机设备/脱硫增压风机设备的供货业绩，且这些设备至2012年8月31日止已正常投运并通过性能验收合格，在同类设备的安装、调试、运行中未发现重大的设备质量问题。

业绩应是投标人的，而不是其母公司、合作方或技术支持方的；投标人至少应当提供合同协议书、能清晰显示合同承包范围的合同资料、性能验收合格的投运证明（或用户证明，若设备已投运）。且投标人所提供的业绩证明合同文件或用户证明应当能清晰显示项目名称、供货范围、数量和型号，并要求加盖投标人公章。

若招标人提出要求，投标申请人必须就其所提供的资质（业绩）证明文件提供原件供招标人核对。所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，经招标监督部门核实，其投标资格将被取消。招标人保留对投标人的资质、所提供的业绩进行公示的权利。