国投北部湾发电有限公司一期工程2×320MW机组

引风机改造总承包招标公告

- 公告编号：ZTZX-ZB-2012-24-03

中投咨询有限公司受招标人委托，对国投北部湾发电有限公司一期工程2×320MW机组引风机改造总承包工程进行公开招标。

一、项目基本情况

招标人：国投北部湾发电有限公司

设计单位：广西电力工业勘察设计研究院

招标代理机构：中投咨询有限公司

项目地点：广西北海市铁山港区石头埠北海电厂

项目资金来源：企业自筹

工程进度：#1机组引风机改造计划开工时间为2013年5月15日，2013年7月13日前完成设备的安装、调试及验收、投运（具体以广西电网公司批准的检修时间为准）；#2机组引风机改造计划开工时间为2013年7月25日，2013年8月28日前完成设备的安装、调试及验收、投运（具体以广西电网公司批准的检修时间为准），设备到厂日期为3月30日前；建设、投产时间控制在35天内。

二、本次招标标段情况一览表

| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 招标范围 | 招标文件费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZTZX-ZB-2012-24-03 | 国投北部湾发电有限公司一期工程2×320MW机组引风机改造总承包工程 | 采用EPC（交钥匙工程）总承包方式建造，为已投运的2×320MW机组锅炉4台引风机进行改造，招标范围包括引风机的本体及其驱动装置、调节装置、辅助设备的功能设计、设备和材料采购、制造、供货、安装（含旧有设备设施的拆除）、系统调试、试验、检验及检查、试运行、消缺、培训、售后服务和最终交付投产等所有工作。 | 2000 |  |

三、投标人资格要求

（一）基本资格要求

1、 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

2、 具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书；

3、 近三年内，投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩；

4、 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

5、 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

6、 经营状况良好，连续两年以上盈利；

7、 本次招标不接受联合体投标。

（二）专项资格要求

1、投标人注册资金不得少于5000万元人民币，投标单位必须具有国内300MW及以上引风机项目的建设或改造经验和业绩（必须是改造后已具有良好运行经验），并在安装调试运行中未出现重大的设备质量问题。

2、投标人在国内至少具有4台300MW及以上容量机组2台引风机类似改造且安全运行2年以上的良好业绩。

3、投标人的分包商，应给两座及以上同类型电厂提供过相似规格、参数、型号的设备，并具有成功运行三年的业绩。

4、投标人必须在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具备设计、设备供货、建筑和安装工程施工和管理、调试管理、质量控制、经营管理等方面相应的资格和能力。

四、发售招标文件事宜

（一）发售时间和地点

1．发售时间：2012年9月20日-2012年9月27日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30

2．发售地点：国投5号楼六层608室（北京市西城区西直门南小街147号，邮编：100034）

（二）购买方式

1．来人购买

在上述发售时间内，来人到上述发售地点购买招标文件，购买招标文件时需提供如下文件资料：

（1）营业执照副本复印件（年审有效期内，加盖单位公章）；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）本人身份证；

（4）满足公告要求的业绩证明文件（合同首页、范围、签字页复印件）；

（5）《购买招标文件单位登记表》纸质文件及电子文件（格式见附件）。

2．电汇购买

（1）资料审核

在上述发售时间内，填写《购买招标文件单位登记表》，并将该表格及如下文件资料发至指定传真：

a.营业执照副本复印件（年审有效期内，加盖单位公章）。

b.法定代表人授权委托书。

c.被授权人身份证复印件（双面）。

d.满足公告要求的业绩证明文件（合同首页、范围、签字页复印件）；

e.汇款凭证。

汇款账号信息：

开户名称：中投咨询有限公司

开户银行：中信银行北京阜成门支行

帐    号：7112010182600046306

（2）招标文件领取方式

纸质招标文件可在投标文件递交截止时间之前领取，如要求邮寄需另收取每次100元的邮寄费，此费用应与购买招标文件款项一同支付。

（三）购买招标文件联系人、联系方式

联系人：范琮、俞林保、徐小彬

电  话：010-88006948、6920、6870

传  真：010-88006704

E-mail： fanc@sdicc.com.cn、yulb@sdicc.com.cn、xuxb@sdicc.com.cn

（四）招标文件答疑联系人、联系方式

联系人：范琮、俞林保、徐小彬

电  话：010-88006948、6920、6870

传  真：010-88006704

E-mail： fanc@sdicc.com.cn、yulb@sdicc.com.cn、xuxb@sdicc.com.cn

（五）其它事项

1. 电子版招标文件与纸质招标文件不一致时，以纸质文件为准。

2. 招标结果将在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）公开发布。

3. 招标文件一经售出，费用概不退还。

四、截标/开标时间、地点

截标/开标时间：2012年10月23日10：00（北京时间）

截标/开标地点：北京市（具体地点另行通知）

二○一二年九月二十日

附件：购买招标文件单位登记表

| 项目名称 | 国投北部湾发电有限公司一期工程2×320MW机组引风机改造总承包 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 | 引风机改造总承包 |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 发票付款单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |
| 招标文件价格 | 2000元 |  |  |
| 电汇购买方式 纸质招标文件获取方式 | □邮寄（邮寄费100元/标段） □开标前领取 |  |  |
| 购买招标文件单位相关人员 | 购买招标文件人员 | 本次项目负责人 | 单位负责人 |
| 姓名 |  |  |  |
| 手机 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| E-Mail |  |  |  |
| 备注：若电汇购买招标文件，发票将于开标时交与投标人或邮寄给投标人。 |  |  |  |

汇款凭证